«Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագիր

Տեխնիկական Առաջադրանք

Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորումների ներդրման հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման վերաբերյալ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀՎԷԷ հիմնադրամ, Պատվիրատու) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է դրամաշնորհ՝ «Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման համար։ ՀՎԷԷ հիմնադրամը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համապարփակ համակարգ էլեկտրոնային թափոնների կառավարման համար՝ նպաստելով արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների կայուն զարգացմանը Հայաստանում։ Այդ նպատակով ծրագիրը ներառում է միջոցառումներ՝ ուղղված էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատմանը, էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը, տնտեսական արժեքի ստեղծմանը՝ վերաօգտագործման և վերամշակման միջոցով, ներառյալ տեղական վերամշակման օբյեկտների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսուսնասիրության իրականացմամբ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր հատվածների շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացմանը՝ ոլորտի կառավարումը բարելավելու նպատակով։ Վերոնշյալ միջոցառումները թույլ կտան խթանել կլիմայական շարունակական քաղաքականության իրականացմանն էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում՝ էլեկտրոնային թափոնների աճող ծավալներին զուգահեռ։

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքը նախատեսում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավական կարգավորումների և հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման համար։

2. ՆՊԱՏԱԿԸ

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի նպատակն է մշակել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավական կարգավորումներ, ներառյալ հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր։ Ծառայությունների մատուցման արդյունքում կաջակցվի էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը։

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Նշված նպատակներին հասնելու համար Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝

Առաջադրանք 1. – Մշակել հաշվետվություն, որը ներառում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը, այդ թվում`

1.1 Ուսումնասիրել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված օրենսդրության և իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը, ինչպես նաև քարտեզագրել կիրառելի փորձը ՀՀ քաղաքականության և իրավակարգավորող շրջանակի համատեքստում։

1.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություններ՝ երկրի քաղաքականությանը և իրավակարգավորող շրջանակին համապատասխանեցման համար կիրառելի միջազգային փորձը բացահայտելու նպատակով՝ քննարկումներ անցկացնելով կառավարության մարմինների, մասնավոր հատվածի հետ, ներառյալ թափոնների կառավարման ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների և ՀԿ-ների, միջազգային կազմակերպությունների հետ։

1.3 Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքների և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակել հաշվետվության նախագիծը։

1.4 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 2. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններին առնչվող ՀՀ-ում առկա քաղաքականության, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ առաջարկություններ իրավական բացերի հասցեագրման վերաբերյալ, այդ թվում՝

2.1 Ոսումնասիրել առկա քաղաքականությունը, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ թափոնների/էլեկտրոնային թափոնների, էներգետիկայի և տրանսպորտի (էլեկտրական շարժունակություն) ոլորտների։

2.2 Հիմնվելով վերը նշված ուսումնասիրության և Առաջադրանք 1-ի ներքո միջազգային փորձի ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետվության վրա՝ բացահայտել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման առկա բացերը և դրանք հասցեագրելու միջոցառումները:

2.3 Մշակել հաշտվետվության նախագիծ, որն ամփոփում է առկա քաղաքականության և իրավակարգավորող շրջանակի ուսումնասիրությունը և ներառում է առաջարկություններ առկա իրավական բացերը հասցեագրելու վերաբերյալ:

2.4 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 3. – Մշակել հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, այդ թվում՝

3.1 Մշակել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարումը իրավակարգավորելու նպատակով բաշխված դերերի, պարտականությունների և ժամանակացույցերի ազգային շրջանակը։

3.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություններ՝ քննարկելու հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը և պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։

3.3 Մշակել հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի նախագիծը, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։

3.4 Շահագրգիռ կողմերից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը։

Առաջադրանք 4. – Մշակել էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծ՝ համաձայն Առաջադրանք 3-ի շրջանակում մշակված հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի, այդ թվում՝

4.1 Խորհրդակցել կառավարության և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ իրավական ակտի շրջանակի վերաբերյալ՝ համաձայն հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի և առկա առաջնահերթ իրավական բացերի։

4.2 Շահագրգիռ կողմերի քննարկումների արդյունքների հիման վրա մշակել էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծը։

4.3 Շահագրգիռ կողմերից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել իրավական ակտի նախագիծը։

4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

Արդյունք 1: Խորհրդատուի հաշվետվություն # 1

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը։

Արդյունք 1-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 1 ամիս:

Արդյունք 2: Խորհրդատուի հաշվետվություն #2

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններին առնչվող ՀՀ-ում առկա քաղաքականության, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ առաջարկություններ իրավական բացերի հասցեագրման վերաբերյալ։

Արդյունք 2-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 2 ամիս:

Արդյունք 3: Հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր #3

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։

Արդյունք 3-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 3 ամիս:

Արդյունք 4: Իրավական ակտի նախագիծ #4

Նախագիծը պետք է ուղղված լինի էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանը։

Արդյունք 4-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 4 ամիս:

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 4 ամիս է։ Խորհրդատուն կարող է առաջարկել իրականացման իր ժամանակացույցը: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն անգլերեն և հայերեն՝ էլեկտրոնային տարբերակով: Բոլոր հաշվետվությունները պետք է ուսումնասիրվեն և մեկնաբանվեն ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից՝ ներկայացնելուց հետո տասնչորս օրվա ընթացքում:

5. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Որակավորման պահանջներ Ընկերության համար՝

- Իրավակարգավորումների մշակման միջազգային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Ռազմավարությունների, հայեցակարգերի և գործողությունների պլանների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և գնահատման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

Խորհրդատուի հիմնական անձնակազմը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալ մասնագետներից՝

- Թիմի ղեկավար

- Իրավաբան

- Էլեկտրոնային թափոնների փորձագետ

- Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ

- Հանրային և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության հարցերով փորձագետ

- Արևային էներգայի փորձագետ

- Էլեկտրական շարժունակության հարցերով փորձագետ

- Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ։

Խորհրդատուն կարող է ներգրավել նաև ոչ հիմնական/աջակցող անձնակազմի (օրինակ՝ ծրագրի օգնական):

Հիմնական անձնակազմի որակավորման պահանջներ՝

Թիմի ղեկավար

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Միջազգային ծրագրերի կառավարման և/կամ համակարգման նվազագույնը 10 տարվա աշխատանքային փորձ, մասնավորապես՝ բնապահպանության, թափոնների կառավարման կամ կլիմայի փոփոխության ոլորտում;

- Իրավակարգավորումների մշակման աշխատանքների համակարգման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Ռազմավարությունների, հայեցակարգերի և գործողությունների պլանների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների և մեթոդական փաստաթղթերի մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Իրավաբան

- Բարձրագույն կրթություն իրավաբանական ոլորտով։

- Թափոնների կամ բնապահպանության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում իրավական հարցերով աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն թափոնների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։

- Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Բնապահպանության, կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Հանրային և մասնավոր հատվածների հետ համագործակցության հարցերով փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով;

- Տնտեսական զարգացման/բնապահպանության/թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում հանրային և մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելու աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Արևային էներգայի փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, ճարտարագիտության կամ հարակից ոլորտներով;

- Արևային էներգետիկայի քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Էլեկտրական շարժունակության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, տնտեսագիտության, կլիմայի փոփոխության կամ հարակից ոլորտներով;

- Էլեկտրական շարժունակության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, հասարակայնության հետ կապերի, հաղորդակցության կամ հարակից ոլորտներով;

- Համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն սոցիալական գիտությունների, միջազգային զարգացման/ հարաբերությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական վերլուծությունների մշակման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։